ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu § 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

Název veřejné zakázky:

**„PI18018 Modernizace ÚVŽ, 3. stavba (rekonstrukce F1)**

**– Zhotovitel stavby“**

Druh zadávacího řízení:

**Otevřené řízení dle § 56 a násl. ZZVZ**

Zadavatel veřejné zakázky:

**VODA Želivka, a.s.**

se sídlem: K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Česká republika – CZ

IČO: 26496224

DIČ: CZ26496224

(dále jen „**zadavatel**“)

**Obsah**

[1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE, DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3](#_Toc105404553)

[2. Účel a PŘEDMĚT PLNĚNÍ A SOUVISEJÍCÍ INFORMACE 5](#_Toc105404559)

[3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA 11](#_Toc105404569)

[4. KVALIFIKACE 13](#_Toc105404578)

[5. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY…………………………………………………….2](#_Toc105404605)6

[6. NÁvRH SMLOUVY, PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY 28](#_Toc105404611)

[7. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 28](#_Toc105404613)

[8. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 29](#_Toc105404615)

[9. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 30](#_Toc105404617)

[10. VYSVĚTLENÍ A ZMĚNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 30](#_Toc105404618)

[11. Elektronická komunikace – základní INFORMACE, PODÁNÍ nabídek 31](#_Toc105404621)

[12. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY, DALŠÍ POŽADAVKY A POKYNY ZADAVATELE 33](#_Toc105404625)

[13. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK 36](#_Toc105404628)

[14. ZADÁVACÍ LHŮTA A JISTOTA 37](#_Toc105404629)

[15. DODAVATELSKÝ – SUBDODAVATELSKÝ SYSTÉM 38](#_Toc105404634)

[16. VÝHRADA ZMĚNY DODAVATELE 38](#_Toc105404635)

[17. Bankovní záruky a pojištění 38](#_Toc105404636)

[18. SEZNAM PŘÍLOH 39](#_Toc105404639)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE, DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## Základní údaje

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadavatel:** | **VODA Želivka, a.s.** |
| Sídlo Zadavatele: | K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Česká republika - CZ  |
| IČO: | 26496224 |
| DIČ: | CZ26496224 |
| Zastoupený:  | Mgr. Mark Rieder, předseda představenstva,Ing. Jiří Rosický, místopředseda představenstva |
| Telefon: | +420 270 002 500 |
| Kontaktní osoba ve věcech technických:  | Ing. Michal Fiala, Investiční ředitel |
| Telefon / Fax | +420 702 210 199 / +420 270 002 590 |
| E-mail: | fiala@zelivska.cz |
| Profil Zadavatele: | <https://zakazky.zelivska.cz/profile_display_3.html>  |

## Oprávněné osoby zadavatele

Osobou oprávněnou k činění právních jednání souvisejících s tímto Zadávacím řízením je Ing. Michal Fiala, Investiční ředitel, mobilní tel. +420 702 210 199.

## Osoba zastupující zadavatele ve věci zadávacího řízení

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00, IČO: 284 68 414, tel.: 420 224 216 212, fax.: +420 224 215 823, kontaktní osoba Ing. Petr Hrubý, e‑mail: hruby@rowan.legal, mobil +420 776 005 001.

Zástupce zadavatele pro zadání veřejné zakázky je zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských činností, tj. je zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení s výjimkou úkonů specifikovaných v § 43 odst. 2 ZZVZ. Veškerou korespondenci ve věci zadání veřejné zakázky je dodavatel povinen provádět prostřednictvím elektronického nástroje specifikovaného v čl. 10.1 této zadávací dokumentace.

## Druh veřejné zakázky

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce.

## Informace o zadávacím řízení

Zadavatel stanoví, že toto zadávací řízení je vedeno formou otevřeného řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení § 56 a násl. ZZVZ.

Zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Obsahuje doplňující informace k oznámení o zakázce a zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění může vést k vyřazení nabídek z hodnocení.

Zadávací dokumentace je pro účastníky zadávacího řízení závazná. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu dodavatele k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada znamená vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Podáním nabídky přijímá dodavatel plně a bez výhrad veškeré podmínky obsažené v těchto zadávacích podmínkách, včetně veškerých příloh a jejich případných dodatků a bude se jimi řídit.

Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí ZZVZ.

Kde je v této zadávací dokumentaci uváděn dodavatel, rozumí se jím dle okolností v příslušné fázi zadávacího řízení i účastník zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 47 ZZVZ.

**Zadavatel aktuálně předpokládá spolufinancování z prostředků EU - Operačního programu Životní prostředí 2021– 2027 (dále jen „OPŽP“), případně jiného Operačního programu.**

**Dodavatel je povinen uvést v nabídce své identifikační údaje takto:**

**Právnické osoby**:

Obchodní firma nebo název

Sídlo

Právní forma

Identifikační číslo a daňové identifikační číslo

Jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu

Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (vč. doložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu o takovém oprávnění – např. plná moc)

Kontaktní spojení – telefon, fax, datová schránka

**Fyzické osoby**:

Jméno, příjmení, případně obchodní firma

Rodné číslo nebo datum narození

Bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště

Identifikační číslo a daňové identifikační číslo

Kontaktní spojení – telefon, fax, datová schránka.

1. Účel a PŘEDMĚT PLNĚNÍ A SOUVISEJÍCÍ INFORMACE

## Základní účel veřejné zakázky

Úpravna vody Želivka je vodárenský komplex, který zajišťuje výrobu pitné vody pro hlavní město Prahu, významnou část Středočeského kraje a pro část kraje Vysočina.

Rekonstrukce Filtrace F1 (označená jako 3. stavba) je další stavbou celého souboru opatření, která budou realizována na úpravně vody Želivka pod souhrnným názvem Modernizace ÚVŽ. Doposud byla realizována pouze druhá stavba souboru staveb, jejíž náplní byla výstavba nového objektu GAU filtrace.

Modernizací úpravny vody bude vytvořen předpoklad k odstranění veškerých negativních parametrů a k výraznému zvýšení kvality vyrobené pitné vody.

## Předmět plnění

Předmětná Hala F1 (filtrace) se půdorysně skládá z 8 filtračních van, přičemž v každé vaně jsou umístěny 4 filtry, každý o ploše 97,2 m2. Celková plocha 32 filtrů v Hale F1 je 3 110 m2. Jedná se o otevřené pískové filtry s mezidnem, které byly na úpravně vody Želivka uvedeny do provozu v roce 1970.

Předmětem realizace stavby jsou práce v hale filtrů, přidruženém objektu tzv. technologického modulu a práce mimo obvod budovy filtrace v následujícím informativním rozsahu:

**A. Práce v hale filtrů**

* Rekonstrukce vlastních filtrů a jejich obvodových van. Jedná se o 32 filtrů s mezidnem, které jsou sdruženy v 8 jednotlivých vanách. Systém meziden bude nahrazen drenážním systémem
* Nové řešení vzduchotechniky a vytápění v hale; separátní odvětrání prostorů pod zakrytím van
* Úplná výměna všech potrubních rozvodů nově z korozivzdorné oceli s definovaným leštěním povrchů, včetně nových armatur s pneupohony
* Rekonstrukce střešního pláště nad halou filtrů
* Rekonstrukce obvodového pláště budovy

**B. Práce v tzv. technologickém modulu**

* Úpravy v nádržích původní ozonizace
* Lokální sanace stropů a stěn v 1.PP, úprava podlah, nový prostor pro analyzátory
* Dispoziční úpravy v nadzemních podlažích
* Stavební úpravy v čerpací stanici
* Rekonstrukce střechy
* Rekonstrukce pláště – viz hala filtrů
* Nová technologie v čerpací stanici, dmychadla, kompresory, potrubní rozvody

**C. Práce mimo obvod budovy Filtrace F1**

* Rekonstrukce potrubí prací vody
* Propojení potrubí prací vody do objektu Filtrace F2
* Úpravy v šachtě s měrným přelivem
* Nové sjezdy k dvojici vrat do suterénu
* Nová splašková kanalizace a dílčí části dešťové k novým svodům
* Oprava nájezdové rampy z terénu k vratům do haly filtrů

**Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující Stavební objekty (SO) a Provozní soubory (PS):**

**Stavební objekty:**

SO 03-01 Filtrace F1 – hala filtrů

SO 03-02 Filtrace F1 – technologický modul

SO 03-03 Vodovod

SO 03-04 Komunikace

SO 03-05 Odpad prací vody

SO 03-06 Kanalizace

SO 03-07 Příprava území, terénní a sadové úpravy

SO 03-08 Přeložky kabelových vedení a venkovního osvětlení

SO 03-09 Slaboproud

**Provozní soubory:**

PS 03-01 Filtrace F1 – hala filtrů

PS 03-02 Filtrace F1 – technologický modul

PS 03-03 Elektrotechnologická část

PS 03-04 Neobsazeno

PS 03-05 Trafostanice

PS 03-06 SŘTP

PS 03-07 MaR vytápění a vzduchotechniky

V průběhu realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke kompletní odstávce haly filtrace F1.

Kompletní odstávka může být maximálně po dobu 15 měsíců. Bližší informace a podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace, resp. v závazném návrhu Smlouvy o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

Další součásti realizace stavebních prací

**Součástí realizace stavebních prací je povinné vypracování níže uvedených Dokumentací včetně jejich aktualizací:**

* Dopracování Projektové dokumentace pro provedení stavby
* Dokumentace pro změnu Stavby před jejím dokončením
* Dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „DSPS“)
* Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby
* Provozní dokumentace

**Mimo vlastní provedení stavebních prací jsou součástí zhotovení Stavby – Díla další související činnosti výslovně neuvedené v Povoleních, Technických podmínkách, Projektové dokumentaci pro provádění stavby, jejichž provedení je pro provedení Díla nezbytné, zejména pak, nikoliv však výlučně:**

1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
2. zajištění všech doplňujících a nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla,
3. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí a dalším dotčeným osobám, orgánům nebo organizacím, vlastníkům nemovitostí a zabezpečení splnění jimi stanovených podmínek apod.,
4. zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla,
5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, řádné označení všech výkopů a jiných nebezpečných míst,
6. ostraha Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch, i všech ostatních ploch užívaných při Stavbě včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
8. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a odstranění,
9. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke Kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
10. zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla,
11. zřízení a odstranění Zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; náklady za odběr vody, el. energie, atd.,
12. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti, nevhodné a přebytečné zeminy a veškerých odpadů vzniklých při výstavbě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech,
13. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (např. komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
14. zajištění a splnění podmínek ze společného Územního a Stavebního povolení nebo jiných dokladů, Kolaudačního souhlasu od správců inženýrských sítí a dalších dotčených osob, orgánů nebo organizací, vlastníků nemovitostí, stanovisek orgánů Statní správy a Samosprávy,
15. splnění požadavků na publicitu v souladu s pravidly a pokyny pro publicitu příjemce dotace k zajišťování informačních a publikačních opatření při realizací Projektů podpořených z Operačního programu Životního prostředí, případně jiného Operačního programu,
16. zajištění fotodokumentací a pasportu stavu komunikací a budov sousedících se Stavbou před zahájením prací a předání na vyžádání objednateli,
17. zajištění úklidu předávaného Díla,
18. provedení opatření k dočasné ochraně stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálu na staveništi,
19. zpracování další Dílenské a Výrobní dokumentace pro provádění stavby nad rámec povinností vyplývajících z technických podmínek (specifikací),
20. zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci Díla nutné,
21. koordinační a kompletační činnost při realizaci Díla,
22. provádění denního úklidu Staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
23. zajištění způsobilosti Zhotovitele plnit své povinnosti podle Smlouvy, zejména udržování v platnosti a účinnosti veškerých příslušných oprávnění, koncesí, licencí, atestů a certifikátů, jež jsou nezbytné pro provádění Díla, a to po celou dobu trvání Smlouvy,
24. splnění dalších povinností Zhotovitele stanovených ve Smlouvě,
25. provedení případných dodatečných prací vyplývajících z požadavků příslušných orgánů Státní správy a Samosprávy stanovených v Kolaudačním souhlasu stavby (a povolení zkušebního provozu nebo povolení k předčasnému užívání, budou-li vydány),
26. zajištění návrhu provozního řádu pro zkušební provoz, jeho úpravy v průběhu zkušebního provozu a zapracování úprav do stávajícího provozního řádu objektu F1,
27. dodržování příslušných limitů hluku stanovených v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů,
28. zajištění a předání nezbytných Dokumentů Zhotovitele Objednateli,
29. zajištění nezbytné údržby a plnění dalších podmínek vyžadovaných pro platnost záruk poskytnutých podle této Smlouvy a po dobu Záruční doby na jednotlivé materiály a Technologická zařízení,
30. zajištění způsobilosti Zhotovitele plnit své povinnosti podle Smlouvy, zejména udržování v platnosti a účinnosti veškerých příslušných oprávnění, koncesí, licencí, atestů a certifikátů, jež jsou nezbytné pro provádění Díla, a to po celou dobu trvání této Smlouvy,
31. splnění dalších povinností Zhotovitele stanovených ve Smlouvě.

**Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky stanovuje Projektová dokumentace společně vypracovaná projekčními společnostmi G-servis Praha, s.r.o., Třanovského 622/11, Praha 6 a Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4, jejíž součástí jsou Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a Technické specifikace.**

V rámci realizace předmětu veřejné zakázky musí být dodrženy podmínky stanovené společným Územním a Stavebním povolením a závazná stanoviska, vyjádření, rozhodnutí dotčených orgánů, jež jsou součástí technické částí této zadávací dokumentace (Projektové dokumentace).

Termín zahájení plnění je závislý na doručení Rozhodnutí o přidělení finančních prostředků – dotace objednateli. zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost změny obsahu závazku ze Smlouvy v závislosti na doručení Rozhodnutí o přidělení finančních prostředků – dotace, ze kterých má být veřejná zakázka spolufinancována.

V případě nepřidělení, nebo nemožnosti přidělení dotace je zadavatel (objednatel) oprávněn od uzavřené Smlouvy odstoupit, nebo rozsah plnění zúžit, a to zejména v případě nepřidělení dotace v požadované výši. Zadavatel (objednatel) je dále oprávněn z důvodů nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah stavby či stavbu přerušit nebo zcela ukončit před jejím dokončením.

V případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků tato práva použít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí z posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení stavby či její části.

Dle ustanovení § 127, písm. e) ZZVZ je důvodem ke zrušení tohoto zadávacího řízení nepřidělení požadované dotace v příslušné výši na tuto veřejnou zakázku. Oznámení o tom, že finanční prostředky nebyly zadavateli přiděleny, zašle zadavatel jako objednatel vybranému dodavateli jako zhotoviteli spolu s odstoupením od smlouvy, popř. sdělením o zúžení rozsahu plnění, bez zbytečného odkladu.

V případě, že zadavatel od smlouvy odstoupí nebo sníží rozsah plnění z tohoto důvodu, nebudou mít z tohoto titulu vůči sobě smluvní strany žádné nároky

V současné době (od 11/2020) probíhá vybraným dodavatelem tvorba projektové dokumentace pro realizaci stavby podle modelu BIM (Building Information Modeling) a zadavatel sděluje dodavatelům, že využívá postupy metody BIM na celém investičním projektu, kde odpovědnost za tyto postupy je na BIM manažerovi projektu. Tuto funkci zajišťuje zadavatel.

## Klasifikace předmětu veřejné zakázky

|  |  |
| --- | --- |
| Kód CPV: 45252126-7 | Výstavba úpraven pitné vody |
| Kód CPV: 45000000-7 | Stavební práce |
| Kód CPV: 45262600-7 | Různé specializované stavební práce |
| Kód CPV: 45223000-6 | Výstavba stavebních konstrukcí |
| Kód CPV: 45223220-4 | Opláštění budov |
| Kód CPV: 45231112-3 | Instalace a montáž potrubních systémů |
| Kód CPV: 45231300-8 | Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí |
| Kód CPV: 45311000-0 | Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení |
| Kód CPV: 45331000-6 | Instalace a montáž topení, větrání a klimatizace |
| Kód CPV: 45233226-9 | Výstavba příjezdových komunikací |
| Kód CPV: 71250000-5 | Architektonické, technické a zeměměřičské služby  |

## Rozdělení předmětu veřejné zakázky

Tato veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu § 35 ZZVZ. Zadavatel k tomuto kroku přistoupil z důvodu úzké vzájemné provázanosti všech součástí předmětu plnění této veřejné zakázky mj. i na úrovni ekonomického řízení stavby. Realizace předmětu této veřejné zakázky více dodavateli, by byla velmi problematická i s ohledem na to, že jde o výkon sofistikované činnosti, při níž je nezbytná kontinuální znalost celého procesu od začátku prací tvorby projektové dokumentace až po plnění Smlouvy na zhotovení stavby a činnosti po jejím stavebním dokončení.

Realizace více dodavateli by zároveň znamenala vznik nejasných hranic odpovědnosti, z čehož vyplývá vysoká pravděpodobnost problematického uplatňování smluvních mechanismů náhrady škody či sankcí za nedodržování požadavků na plnění. Z tohoto důvodu je potřeba celý předmět plnění zadávat jednotně.

## Varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ve smyslu § 102 ZZVZ.

## Předběžné tržní konzultace

Zadavatel v rámci přípravy zadávacího řízení provedl předběžné tržní konzultace dle ustanovení § 33 ZZVZ, a to zejména s cílem získat relevantní informace nezbytné pro přípravu zadávacích podmínek. Podrobnosti o průběhu předběžných tržních konzultací a jejich dopadu do zadávacích podmínek jsou shrnuty v Příloze č. 8 této zadávací dokumentace – Předběžné tržní konzultace.

## Odpovědné veřejné zadávání

K zásadám odpovědného zadávání Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání (dále jen „**SOVZ**“). SOVZ kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.

Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zadavatel bude současně vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky.

V souvislosti s SOVZ je dodavatel povinen učinit součástí své nabídky čestné prohlášení o implementaci opatření SOVZ pro účely plnění veřejné zakázky. K tomuto účelu je dodavatel povinen využít jako vzor Přílohu č. 7 této zadávací dokumentace.

## Mezinárodní sankce

Zadavatel požaduje, aby každý účastník garantoval, že v případě výběru jeho nabídky, uzavření Smlouvy a plnění veřejné zakázky nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo zadavatel vázáni.

Dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení dle Přílohy č. 12 této zadávací dokumentace.

1. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

## Doba (termíny) plnění veřejné zakázky

## Předpokládaný termín podpisu smlouvy o dílo

Orientační předpoklad **- 09 – 10/2022**

## Termín zahájení plnění veřejné zakázky (díla)

Dnem protokolárního předání a převzetí staveniště – orientační předpoklad 02 – 03/2023 nestanoví-li zadavatel termín jiný.

## Lhůta (Termín) pro protokolární předání díla zadavateli

Nejpozději **do 30 kalendářních měsíců** ode dne zahájení plnění veřejné zakázky (Díla).

## Následný zkušební provoz za případné účasti dodavatele včetně jeho součinnosti:

12 měsíců ode dne protokolárního předání díla zadavateli.

**Bližší údaje a požadavky k termínům plnění jsou uvedeny ve Smlouvě.**

## Termín předání a převzetí zhotoveného předmětu veřejné zakázky

Zadavatelem stanovený požadovaný termín protokolárního předání díla dle odst. 3.1.3 této zadávací dokumentace je dnem, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí řádně zhotoveného díla mezi dodavatelem (zhotovitelem) a zadavatelem (objednatelem). Tento termín je stanoven jako limitní termín (limitní doba).

## Místo plnění veřejné zakázky

**Místem plnění veřejné zakázky je Úpravna vody Želivka, Hulice 106, 257 63 Trhový Štěpánov, Česká republika – CZ.**

Vlastní realizace této investiční akce bude probíhat uvnitř areálu stávající úpravny vody Želivka.

Areál úpravny vody se nachází na levém břehu řeky Želivky, mezi obcemi Rýzmburk a Nesměřice, vodárenskou nádrží Švihov a nádrží Rýzmburk.

Veškeré doklady a dokumentace budou předány v sídle zadavatele na adrese dle odst. 1.1 této zadávací dokumentace.

Zadavatel předpokládá, že působení dodavatele bude zahrnovat i jednání v jiných místech souvisejících s plněním předmětu veřejné zakázky, např. v sídlech působnosti orgánů a organizací, jejichž součinnost, rozhodnutí, vyjádření a stanoviska budou potřebná v průběhu přípravy a realizace stavby.

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota budoucí stavební zakázky, pro níž bude v zadávacím řízení vybrán zhotovitel stavby orientačně činí **1.803.897.406,- Kč bez DPH** (slovy: jedna miliarda osm set tři milionů osm set devadesát sedm tisíc čtyři sta šest korun českých bez DPH).

Přestože zadavatel nestanovuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky jako nepřekročitelnou nabídkovou cenu, upozorňuje dodavatele, že v případě jejího překročení zváží zrušení zadávacího řízení z ekonomických důvodů.

1. KVALIFIKACE

## Kvalifikační kritéria

Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění výše uvedené veřejné zakázky je dodavatel, který:

* 1. splní základní způsobilost dle § 74 a násl. ZZVZ;
	2. splní profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ;
	3. splní ekonomickou kvalifikaci dle § 78 ZZVZ; a
	4. splní technickou kvalifikaci dle § 79 a násl. ZZVZ.

## Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s výjimkou předložení výpisu z obchodního rejstříku podle § 77 odst. 1 ZZVZ) požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

* 1. výpis z obchodního rejstříku této osoby nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
	2. doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;
	3. doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou; a
	4. písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

## Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

## Prokázání splnění kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

## e-Certis

Zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis).

## Seznam kvalifikovaných dodavatelů

V případě, že dodavatel předloží zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 a násl. ZZVZ ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů doklady prokazující:

* 1. základní způsobilost podle § 74 ZZVZ; a
	2. profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.

Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení o změně údajů nebo o vyřazení dodavatele ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

## Systém certifikovaných dodavatelů

V souladu s § 234 a násl. ZZVZ lze platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením Smlouvy může zadavatel po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

## Pravost dokladů

Pokud není ZZVZ stanoveno jinak, předkládá dle § 45 odst. 1 ZZVZ Dodavatel kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

**Zadavatel v souladu s § 86 odst. 2 ZZVZ výslovně stanovuje, že dodavatel není oprávněn nahradit doklady o kvalifikaci čestným prohlášením**.

Před uzavřením Smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím zadávacím řízení.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

## Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace

V případě, kdy ZZVZ nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat zákonem a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

## Změny v kvalifikaci dodavatele

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně v kvalifikaci dodavatele, je dodavatel povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Tato povinnost dodavateli nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

* 1. podmínky kvalifikace jsou nadále splněny;
	2. nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek; a zároveň
	3. nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

## Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

## Základní způsobilost

Dodavatel je povinen prokázat splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ.

## Požadavky na základní způsobilost

Způsobilým není dodavatel, který:

* 1. byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v Příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele;
	2. má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
	3. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
	4. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
	5. je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle zvláštního právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

## Základní způsobilost právnické osoby

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle čl. 4.12.1 písm. a) zadávací dokumentace splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat:

* 1. tato právnická osoba;
	2. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; a
	3. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

## Základní způsobilost pobočky závodu

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

* 1. zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle čl. 4.12.1 písm. a) zadávací dokumentace splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu;
	2. české právnické osoby, musí podmínku podle čl. 4.12.1 písm. a) zadávací dokumentace splňovat osoby uvedené v čl. 4.12.2 výše a vedoucí pobočky závodu.

## Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

* 1. výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k požadavku podle čl. 4.12.1 písm. a) zadávací dokumentace;
	2. potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k čl. 4.12.1 písm. b) zadávací dokumentace;
	3. písemného čestného prohlášení vztahujícího se ke spotřební dani ve vztahu k čl. 4.12.1 písm. b) zadávací dokumentace;
	4. písemného čestného prohlášení ve vztahu k čl. 4.12.1 písm. c) zadávací dokumentace;
	5. potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k čl. 4.12.1 písm. d) zadávací dokumentace; a
	6. výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k čl. 4.12.1 písm. e) zadávací dokumentace.

Dodavatel je oprávněn využít vzor čestného prohlášení o splnění příslušné části základní způsobilosti, který je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

## Profesní způsobilost

## Profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ

|  |  |
| --- | --- |
| Splnění tohoto kritéria kvalifikace prokáže dodavatel předložením: | Způsob prokázání splnění: |
| výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či předložením výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. | Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. |

## Doklady o oprávnění k podnikání podle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ

|  |  |
| --- | --- |
| Splnění tohoto kritéria kvalifikace prokáže dodavatel předložením: | Způsob prokázání splnění: |
| dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění. Každý dodavatel musí být držitelem oprávnění k podnikání minimálně v oboru:1. provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
2. výkon zeměměřických činností; a
3. projektová činnost ve výstavbě
 | Doklady o oprávnění k podnikání (výpis ze Živnostenského rejstříku) pokrývající předmět veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění v minimálním požadovaném rozsahu. |

## Odborná způsobilost podle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ

|  |  |
| --- | --- |
| Splnění tohoto kritéria kvalifikace prokáže dodavatel předložením: | Způsob prokázání splnění: |
| dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to autorizace ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**autorizační zákon**“), a to pro výkon pozice:1. autorizovaného inženýra či autorizovaného technika v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, nebo obdobně starší Vodohospodářské stavby; a
2. autorizovaného inženýra či autorizovaného technika v oboru geotechnika.
 | Předložením dokladu o požadované autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů |
| úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. | Předložením úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů |
| oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem dle § 3, písm. c) a i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. | Předložením předmětného oprávnění dle levého sloupce. |
| osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu činnosti závodní v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 298 /2005 Sb. o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů. | Předložením předmětného osvědčení dle levého sloupce. |
| osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce důlního měřiče v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. n) vyhlášky č. 298 /2005 Sb. o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů. | Předložením předmětného osvědčení dle levého sloupce. |

## Ekonomická kvalifikace

|  |  |
| --- | --- |
| Splnění tohoto kritéria kvalifikace prokáže dodavatel předložením: | Způsob prokázání splnění: |
| dokladu osvědčujícího **roční obrat dodavatele ve vztahu k předmětu této veřejné zakázky, čímž se rozumí stavební práce, který dosahoval alespoň výše 1.500.000.000.- Kč,- Kč bez DPH**, a to za každé ze 3 bezprostředně předcházejících účetních období.Pokud dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.**Pro vyloučení pochybností zadavatel výslovně uvádí, že sčítání obratů několika dodavateli či poddodavateli pro účely dosažení zadavatelem stanovené minimální výše celkového obratu není přípustné.** Požadované výše celkového obratu tedy musí dosáhnout dodavatel sám, nebo samostatně jeden z členů společnosti (sdružení), nebo samostatně poddodavatel. | Předložením výkazu zisku a ztrát nebo obdobného dokladu podle právního řádu země sídla dodavatele a čestné prohlášení, z něhož bude zřejmé, jaká část obratu připadá na činnosti odpovídající předmětu této veřejné zakázky.Z předložených dokladů musí vyplývat, že minimální roční obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky, dosahoval minimální požadované úrovně. |

## Technická kvalifikace

## Seznam významných stavebních prací podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ

|  |  |
| --- | --- |
| Splnění kritérií technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením: | Způsob prokázání splnění: |
| seznamu stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací[[1]](#footnote-2).Z předloženého seznamu významných stavebních prací a jeho příloh musí vyplývat, že dodavatel v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval alespoň níže uvedené významné stavební práce: 1. Realizaci obdobných stavebních zakázek, jejichž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce Úpravny pitné vody pro obyvatele, přičemž objem jím provedených stavebních prací vč. případných subdodávek (poddodávek) za posledních **pět (5) let** činil v souhrnu alespoň **1.000.000.000,- Kč bez DPH** (slovy: jednu miliardu korun českých bez DPH);

Zadavatel dále požaduje, aby v předloženém seznamu provedených stavebních prací Dodavatel doložil, že realizoval alespoň **tři (3)** obdobné stavební zakázky, jejichž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce Úpravny pitné vody pro obyvatele, kde objem investičních nákladů každé jedné stavby činil alespoň **200.000.000,- Kč bez DPH** (slovy: dvě stě milionů korun českých bez DPH). 1. Realizaci alespoň **jedné (1)** zakázky spočívající v dodávce a montáži nerezového drenážního systému o ploše **600 m2**;
2. Realizaci alespoň **jedné (1)** zakázky spočívající ve výstavbě trubního vedení z tvárné litiny (TLT) o minimálním průměru **DN 1000**; a
3. Realizaci alespoň **jedné (1) zakázky** dodávky a montáže technologické části Úpravny vody v minimální hodnotě **200.000.000,- Kč bez DPH** (slovy: dvě stě milionů korun českých bez DPH).

Zadavatel stanovuje požadavek, aby u všech doložených referenčních zakázek, u kterých nebude dodavatel (subjekt prokazující kvalifikaci – člen sdružení, poddodavatel) v pozici generálního dodavatele zakázky, bylo součástí seznamu a osvědčení také vyjádření jeho podílu na realizaci zakázky, přičemž jako referenci lze uznat pouze samotnou hodnotu podílu na realizaci zakázky vztahující se k předmětu reference. Pokud byla referenční zakázka plněna a spolu s osvědčením uvedena jako součást, nebo v kombinaci s jiným stavebním objektem, musí být z reference a osvědčení jednoznačně patrné investiční náklady části, která je hodnotou pro prokázání předmětné referenční stavební práce obdobného charakteru.  | *Předložením seznamu významných stavebních prací provedených dodavatelem v posledních 5 letech s uvedením názvu objednatele, popisu (rozsahu) a předmětu významné stavební práce.****Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení objednatelů o řádném provedení významných*** *(tj. v levém sloupci požadovaných)* ***stavebních prací****. Tato osvědčení musí zahrnovat informace o předmětu příslušné významné stavební práce a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.**Z předložených dokladů musí dále v souhrnu, při dodržení minimálních náležitostí každého z nich, jednoznačně vyplývat splnění všech požadavků zadavatele a musí v nich být uvedena kontaktní osoba příslušného objednatele, u které bude možné realizaci významné stavební práce ověřit.**Ve vztahu k významným stavebním pracím z nich musí rovněž vyplývat minimálně* * + *název objednatele;*
	+ *název významné stavební práce;*
	+ *popis předmětu významné stavební práce;*
	+ *místo realizace významné stavební práce;*
	+ *finanční rozsah významné stavební práce;*
	+ *doba realizace významné stavební práce (měsíc a rok zahájení a ukončení);*
	+ *kontaktní osoba a kontakt (telefon, email) pro ověření významné stavební práce.*
 |

## Seznam techniků a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. c), d) ZZVZ

|  |  |
| --- | --- |
| Splnění kritérií technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením: | Způsob prokázání splnění: |
| dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ seznamu osob (techniků), které se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, z něhož bude vyplývat, že dodavatel má k dispozici realizační tým sestávající z alespoň **6 klíčových osob** na pozicích uvedených níže, u nichž jsou uvedeny požadavky zadavatele na vzdělání a odbornou kvalifikaci:1. **Vedoucí realizačního týmu / projektu (1 osoba)**
* disponuje dokladem autorizovaný inženýr v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. c) autorizačního zákona pro obor **Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství**, nebo obdobně starším **Vodohospodářské stavby**;
* disponuje alespoň **deset** **(10) lety** praxe v oboru vodohospodářských staveb;
* disponuje doložitelnou zkušeností s vedením stavebního týmu při realizaci minimálně **dvou** (2) novostaveb nebo rekonstrukcí stavebních zakázek charakteru Úpraven pitné vody pro obyvatele ve finančním rozsahu každé jedné alespoň **100.000.000,- Kč bez DPH** (slovy: sto milionů korun českých bez DPH); a
* disponuje znalostí českého nebo slovenského jazyka na komunikativní úrovni (tou se rozumí znalost českého nebo slovenského jazyka alespoň na úrovni B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky).
1. **Zástupce vedoucího realizačního týmu / hlavní stavbyvedoucí (1 osoba)**
* disponuje dokladem autorizovaný inženýr nebo technik v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. c) autorizačního zákona pro obor **Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství**, nebo obdobně starším **Vodohospodářské stavby**;
* disponuje alespoň **deseti (10) lety** praxe v oboru vodohospodářských staveb;
* disponuje doložitelnou zkušeností na pozici stavbyvedoucího při realizaci minimálně **dvou** (2) novostaveb nebo rekonstrukcí zakázek charakteru Úpravny pitné vody pro obyvatele ve finančním rozsahu každé jedné alespoň **100.000.000,- Kč bez DPH** (slovy: sto milionů korun českých bez DPH; a
* znalost českého nebo slovenského jazyka na komunikativní úrovni (tou se rozumí znalost českého nebo slovenského jazyka alespoň na úrovni B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky).
1. **Člen realizačního týmu – Stavbyvedoucí pozemních staveb (1 osoba)**
* disponuje dokladem autorizovaný inženýr nebo technik v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. a) autorizačního zákona pro obor **Pozemní stavby**;
* disponuje alespoň **pěti (5) lety** praxe oboru pozemních staveb;
* disponuje doložitelnou zkušeností na pozici stavbyvedoucího pozemních staveb při realizací výstavby nebo rekonstrukce alespoň **jedné** (1) obdobné Úpravny pitné vody pro obyvatele ve finančním rozsahu alespoň **100.000.000,- Kč bez DPH** (slovy: sto milionů korun českých bez DPH)
* disponuje znalostí českého nebo slovenského jazyka na komunikativní úrovni (tou se rozumí znalost českého nebo slovenského jazyka alespoň na úrovni B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky).
1. **Člen realizačního týmu – Specialista TZB (1 osoba)**
* disponuje dokladem autorizovaný inženýr nebo technik v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. f) autorizačního zákona pro obor **Technika prostředí staveb – specializace technická zařízení, nebo vytápění a vzduchotechnika**;
* disponuje alespoň **třemi (3) roky** praxe v oboru
* disponuje doložitelnou zkušeností na pozici specialisty TZB při výstavbě nebo rekonstrukci alespoň **jedné (1)** novostavby nebo rekonstrukce Úpravny pitné vody pro obyvatele ve finančním rozsahu každé jedné z nich alespoň **100.000.000,- Kč bez DPH** (slovy: sto milionů korun českých bez DPH); a
* znalost českého nebo slovenského jazyka na komunikativní úrovni (tou se rozumí znalost českého nebo slovenského jazyka alespoň na úrovni B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky).
1. **Člen realizačního týmu – Hlavní technik pro montáž technologie (1 osoba)**
* disponuje dokladem autorizovaný inženýr nebo technik v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. e) autorizačního zákona pro obor **Technologická zařízení staveb**;
* disponuje alespoň **deseti (10)** **lety** praxe v oboru vodohospodářských staveb na pozici technologa;
* disponuje doložitelnou zkušeností na pozici technologa při realizaci minimálně **jedné** (1) novostavby nebo rekonstrukce obdobné Úpravny pitné vody pro obyvatele s technologií o minimálním výkonu **800 l/s**; a
* znalost českého nebo slovenského jazyka na komunikativní úrovni (tou se rozumí znalost českého nebo slovenského jazyka alespoň na úrovni B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky).
1. **Člen realizačního týmu – Technik pro montáž technologie (1 osoba)**
* disponuje dokladem autorizovaný inženýr nebo technik v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. e) autorizačního zákona pro obor **Technologická zařízení staveb**;
* disponuje alespoň **deseti (10)** **lety** praxe v oboru vodohospodářských staveb na pozici technologa;
* disponuje doložitelnou zkušeností na pozici technologa při realizaci minimálně **jedné** (1) novostavby nebo rekonstrukce obdobné Úpravny pitné vody pro obyvatele s technologií o minimálním výkonu **800 l/s**; a
* znalost českého nebo slovenského jazyka na komunikativní úrovni (tou se rozumí znalost českého nebo slovenského jazyka alespoň na úrovni B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

**Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že neumožňuje obsazení více pozic (rolí) v realizačním týmu jednou osobou.****Zadavatel připouští pro prokázání splnění požadavku na znalost českého nebo slovenského jazyka na komunikativní úrovni u členů realizačního týmu uvedených pod písm. c), d), e) a f) doložení Čestného prohlášení, ve kterém bude uveden závazek, že pro komunikaci v českém nebo slovenském jazyce bude u každé z těchto osob využito tlumočníka, a to na náklady dodavatele. Toto Čestné prohlášení bude součástí životopisu příslušné osoby – člena realizačního týmu.** | *Předložením seznamu osob, které tvoří realizační tým dodavatele, z něhož bude patrné, zda příslušné osoby splňují požadavky zadavatele.**Přílohou tohoto seznamu musí být příslušnými osobami podepsané profesní životopisy, obsahující alespoň následující údaje:** *jméno a příjmení pracovníka;*
* *údaj o zaměstnavateli;*
* *vztah k dodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský či jiný);*
* *jazykové znalosti u osob, u kterých je určitá úroveň jazykových znalostí požadována;*
* *označení pozice na plnění veřejné zakázky;*
* *detailní informace o projektech či praxi, jejichž realizace příslušnými osobami je dle levého sloupce tohoto řádku tabulky požadována, a to v takovém detailu, aby zadavatel mohl ověřit splnění požadovaných parametrů, zejména ve vztahu k minimálně požadované praxi;*
* *označení referenčního projektu a detailní informace o tomto projektu, kterým příslušná osoba prokazuje, že disponuje zkušeností s realizací projektu dle požadavku zadavatele, který je u každé osoby (člena týmu) uveden v levém sloupci. U tohoto projektu bude v profesním životopise dále uveden jeho objednatel a jeho kontaktní údaje, na nichž si zadavatel bude moci ověřit, že daná osoba skutečně disponuje požadovanou zkušeností s realizací projektu.*

*Přílohou profesního životopisu musí být alespoň prostá kopie dokladu o dosaženém vzdělání osob, pro něž je dle levého sloupce tohoto řádku tabulky určitý stupeň vzdělání požadován a kopie požadovaného osvědčení, pokud je pro danou pozici požadován (pokud toto osvědčení není přiloženo již pro prokázání splnění požadavku profesní způsobilosti výše).**Zadavatel pro úplnost dodává, že hodlá kontaktovat jednotlivé objednatele uvedené v profesních životopisech členů týmu za účelem potvrzení zkušenosti s referenčním projektem dle požadavků zadavatele. Pokud objednatel nepotvrdí deklarovanou zkušenost uvedenou v profesním životopise člena týmu, může to mít za následek vyloučení takového dodavatele ze zadávacího řízení.* |

## Společné ustanovení k seznamu významných stavebních prací a seznamu techniků

Pro vypracování seznamu významných stavebních prací dle odst. 4.15.1 a seznamu techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky dle odst. 4.15.2 zadávací dokumentace zadavatel doporučuje dodavatelům v zájmu přehlednosti a urychlení procesu posouzení kvalifikace využít vzory těchto seznamů, které tvoří Přílohu č. 2 a 3 této zadávací dokumentace.

Dodavatelé jsou v případě potřeby oprávněni přidávat příslušné řádky v tabulkách.

U seznamu techniků zadavatel žádá dodavatele, aby uvedli u každé osoby na seznamu údaj o tom, zda tato osoba patří přímo k dodavateli (např. jako jeho zaměstnanec), ke kterému dodavateli z dodavatelů podávajících společnou nabídku tato osoba patří, případně ke kterému poddodavateli tato osoba patří.

## Popis opatření Dodavatele k zajištění kvality podle § 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ

|  |  |
| --- | --- |
| Splnění kritérií technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením: | Způsob prokázání splnění: |
| dokladů o dodavatelem přijatých opatřeních k zajištění kvality prokazujících, že Dodavatel splňuje normy pro zajištění jakosti zavedením systémů zajišťování jakosti založených na normě **ČSN EN ISO 9001**, což Dodavatel prokáže předložením certifikátu **ČSN EN ISO 9001** (certifikace systému managementu kvality) osvědčeného akreditovaným subjektem. | *Předložením příslušných dokladů.* |

1. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

## Ocenění předmětu plnění

Cenovou nabídku dodavatel doloží vyplněnými tabulkami soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „**Soupis prací**“), které přiloží do nabídky. Soupis prací je součástí této zadávací dokumentace jako Příloha č. 6. Cena bude doložena detailním položkovým rozpočtem na všechny součásti a předměty díla, včetně zahrnutí ostatních a vedlejších nákladů, při respektování zadavatelem specifikovaných podmínek realizace předmětu veřejné zakázky.

Za soulad dodavatelem oceněných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb a zadavatelem předložených neoceněných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě).

Celková nabídková cena bude výsledným součtem cen jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu, resp. v oceněném Soupisu prací (dále jen „**Celková nabídková cena**“). Celkovou nabídkovou cenu dodavatel stanoví jako celkovou cenu za kompletní provedení předmětu veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách. Celková nabídková cena musí zahrnovat rovněž kalkulaci veškerých rozpočtových nákladů včetně vedlejších a ostatních nákladů.

Celková nabídková cena bude stanovena jako maximálně přípustná. Její změna je možná jen způsobem popsaným ve Smlouvě.

Soupis prací bude součástí nabídky, a to jako samostatný soubor v datové formě. Datová podoba bude předložena z důvodu následné kontroly soupisu prací v elektronické podobě umožňující editaci, a to ve shodném formátu se Soupisem prací poskytnutém v rámci zadávacího řízení zadavatelem.

Tuto podmínku je nutné dodržet s ohledem na skutečnost, že nabídky jednotlivých dodavatelů musí být vzájemně porovnatelné.

Pro zpracování Soupisu prací zadavatel stanovuje následující podmínky:

* 1. Ocenění jednotlivých položek Soupisu prací bude provedeno na 2 desetinná místa. Násobky počtu měrných jednotek a množství musejí být matematicky správné, a to vč. matematických zásad pro zaokrouhlování. Použité jednotkové ceny pro ocenění budou uvedeny v Kč bez DPH.
	2. Pokud Soupis prací obsahuje položky, jejichž hodnota se vypočítává ze součtů cenových údajů procentní sazbou (např. přesun hmot, pomocný montážní materiál apod.) a výše procent není v Soupisu prací předepsaná, doplní dodavatel počet procent o hodnotě vyšší než 0 %, tak že i taková položka bude mít stanovenou celkovou cenu a nebude obsahovat nulovou hodnotu.
	3. Dodavatel není oprávněn navrhovat zcela jiné variantní technické řešení a upravovat rozsah položek, druh měrných jednotek a množství měrných jednotek.
	4. Dodavatel je povinen dodržet členění Soupisu prací a ocenit veškeré položky v nich uvedené. Neoceněnou položkou se rozumí položka s nulovou jednotkovou nebo celkovou cenou.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen ocenit všechny položky Soupisu prací.

Dodavatel odpovídá za správné stanovení sazby DPH.

## Způsob uvedení nabídkové ceny

Oceněný Soupis prací dodavatel přiloží do nabídky, přičemž při uzavření Smlouvy se jím oceněný Soupis prací stane Přílohou č. 2 Smlouvy. Celková nabídková cena bude rovněž vyplněna do těla Smlouvy.

Nabídková cena bude uvedena vždy v členění:

* 1. nabídková cena bez DPH;
	2. sazba DPH;
	3. nabídková cena vč. DPH.

Dodavatel je povinen uvést Celkovou nabídkovou cenu:

* 1. v krycím listu nabídky;
	2. v těle návrhu Smlouvy na vyznačeném místě;
	3. na příslušném místě Krycího listu nabídkové ceny a nabídkové ceny pro dílčí etapy.

**V případě rozporů mezi jednotlivými údaji o Celkové nabídkové ceně je rozhodujícím údaj obsažený v těle návrhu Smlouvy.**

## Závaznost nabídkové ceny

Celková nabídková cena bude stanovena jako pevná a úplná a zahrnující veškeré plnění, které je zapotřebí ke splnění předmětu veřejné zakázky. Po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky je možné měnit cenu za plnění pouze na základě pravidel stanovených Smlouvou nebo postupem upraveným právními předpisy, zejména ZZVZ.

## Platební podmínky

Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy.

Úhrada za provedené dílo bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených dodavatelem 1x měsíčně, a to až do celkové výše 90 % z ceny díla. Zbývajících 10 % (zádržné) bude uhrazeno do 30 dnů od předání a převzetí celého předmětu díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Opožděné uvolnění prostředků ze státního rozpočtu se nepovažuje za prodlení splatnosti faktur a nebude předmětem sankcí.

Z titulu výše uvedeného nastavení splatnosti faktur nebudou vyplývat dodatečné vícenáklady.

Splatnost faktur je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury zadavateli.

Podrobné platební podmínky jsou zadavatelem specifikovány v obchodních podmínkách.

## Indexace ceny za plnění veřejné zakázky

Zadavatel stanovuje výhradu dle § 100 odst. 1 ZZVZ v podobě indexace ceny plnění této veřejné zakázky. Podmínky pro uplatnění této vyhrazené změny závazku a způsob jejího uplatnění jsou uvedeny ve Smlouvě.

1. NÁVRH SMLOUVY, PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

## Obecné ustanovení

Dodavatel je povinen předložit v nabídce jediný návrh Smlouvy, a to na celý předmět plnění veřejné zakázky. K tomuto účelu je povinen využít závazný vzor Smlouvy, který tvoří Přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.

Dodavatel není oprávněn činit změny či doplnění závazného vzoru Smlouvy, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako „[DOPLNÍ DODAVATEL]“).

V případě nabídky podávané společně několika dodavateli je dále dodavatel oprávněn měnit či doplnit závazný vzor Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost.

Obdobně v případě, že je dodavatel fyzickou osobou, zohlední tuto skutečnost v relevantních částech závazného vzoru Smlouvy.

Závazné platební podmínky jsou uvedeny v závazném vzoru Smlouvy.

**Dodavatel předloží vedle souborů zabezpečených proti narušení integrity dokumentů (tj. needitovatelných souborů) obsahujících kompletní nabídku rovněž návrh Smlouvy v elektronické podobě v editovatelném formátu, např. docx**.

Zadavatel zdůrazňuje, že tyto podmínky bude brát důrazně na zřetel v rámci posuzování splnění kvalifikace.

1. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

## Základní pokyny

**Základním hodnotícím kritériem je dle § 114 odst. 1 ZZVZ ekonomická výhodnost nabídky.**

Toto hodnotící kritérium představuje kvantitativní kritérium, u něhož jsou výhodnější nižší hodnoty před vyššími. Předmětem hodnocení je dodavatelem uvedená Celková nabídková cena bez DPH, která bude dodavatelem uvedena v těle návrhu Smlouvy.

V rámci daného kritéria budou hodnoceny nabídkové ceny dodavatelů tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek podle výše jejich nabídkových cen bez DPH, a to od nejnižší hodnoty po nejvyšší hodnotu.

**Nejvýhodnější nabídkou bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.**

1. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

## Základní pokyny

* 1. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
	2. Nabídka bude zpracována v českém či slovenském jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje). Doklady v jiném cizím jazyce dodavatel předkládá s překladem do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.
	3. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
	4. Dodavatel použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:
	+ **Krycí list nabídky**: Pro sestavení krycího listu dodavatel použije závazný vzor, který tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. V případě podání společné nabídky více dodavateli pak budou v krycím listu uvedeni všichni dodavatelé podávající nabídku společně;
	+ **Obsah nabídky:** Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol);
	+ **Doklad prokazující společnou a nerozdílnou odpovědnost** z plnění veřejné zakázky v případě podání nabídky společně více dodavateli;
	+ **Dokumenty k prokázání splnění kvalifikace**;
	+ **Doklad o složení jistoty**;
	+ **Nabídkovou cenu** zpracovanou dle čl. 5 této zadávací dokumentace;
	+ **Návrh Smlouvy**, k čemuž dodavatel závazně využije Přílohu č. 4 této zadávací dokumentace – Závazný vzor Smlouvy. V případě společné účasti dodavatelů podávajících společnou nabídku ZZVZ budou stranou Smlouvy se zadavatelem na straně dodavatele všichni dodavatelé podávající společnou nabídku. Návrh Smlouvy bude obsahovat všechny předepsané přílohy;
	+ **Čestné prohlášení dodavatele k aplikaci odpovědného zadávání v rámci realizace předmětu veřejné zakázky**, k čemuž dodavatel závazně využije Přílohu č. 7 této zadávací dokumentace;
	+ **Čestné prohlášení dodavatele k mezinárodním sankcím**, k čemuž dodavatel závazně využije Přílohu č. 12 této zadávací dokumentace; a
	+ **Ostatní doklady a prohlášení** vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky (další zadavatelem požadované přílohy a dokumenty nebo doklady, které dodavatel považuje za vhodné).
1. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky je v souladu s § 96 ZZVZ dostupná na profilu zadavatele, a to: <https://zakazky.zelivska.cz/profile_display_3.html> jenž umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém budou zároveň uveřejňována vysvětlení či změny zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

**Zadávací dokumentace bude z důvodů zajištění mlčenlivosti o stavbě obsahující prvky kritické infrastruktury zveřejněna bez Přílohy č. 5 (Projektová dokumentace pro provedení stavby vč. technických specifikací) na profilu zadavatele** [**https://zakazky.zelivska.cz/profile\_display\_3.html**](https://zakazky.zelivska.cz/profile_display_3.html) **u předmětné veřejné zakázky formou neomezeného dálkového přístupu 24 hodin denně, a to ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení až do konce lhůty pro podání nabídek. Neuveřejněná část zadávací dokumentace Příloha č. 5 bude bezodkladně zpřístupněna na profilu zadavatele v sekci „Dokumenty vyhrazené jen pro účastníky“, a to na základě Čestného prohlášení o mlčenlivosti (Příloha č. 11 této zadávací dokumentace) podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a písemného vyžádání zaslaného dle odst. 10.1 této zadávací dokumentace.**

1. VYSVĚTLENÍ A ZMĚNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

## Vysvětlení a změny zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být dodavatelem podána písemně. Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace doručí Dodavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (dále také jako „**Elektronický nástroj**“). Podrobnější informace o fungování elektronického nástroje E-ZAK jsou uvedeny v čl. 11 této zadávací dokumentace.

Písemná žádost musí být zadavateli doručena **nejpozději 8 pracovních dnů** před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky, případně související dokumenty, nejpozději **do 3 pracovních dnů** po doručení písemné žádosti dodavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přesného znění požadavku dle předchozí věty **zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil tuto zadávací dokumentaci.**

Nabídky podané dodavateli musejí být v souladu s případnými změnami. Z tohoto důvodu zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém budou případné změny či vysvětlení zadávací dokumentace zveřejňovány.

Zadavatel je oprávněn poskytnout dodavatelům vysvětlení k zadávací dokumentaci i bez předchozí žádosti ze strany dodavatelů.

Zadavatel upozorňuje, že v rámci zachování zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace v rámci zadávacího řízení této veřejné zakázky musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou, a to prostřednictvím Elektronického nástroje. Jakýkoliv další způsob, např. osobní jednání apod., je vyloučen.

## Prohlídka místa plnění

Zadavatel umožňuje každému Dodavateli prohlídku místa plnění, **a to v termínu nejpozději do 12 kalendářních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek dle této zadávací dokumentace**. Prohlídka místa plnění bude umožněna na základě požadavku dodavatele učiněného písemně, nebo e-mailem na níže uvedenou adresu odpovědného zástupce zadavatele, z jehož strany bude dodavateli (žadateli) učiněn návrh 3 konkrétních termínů, z nichž jeden musí být dodavatelem akceptován.

Odpovědný zástupce zadavatele pro prohlídku: **Ing. Michal Fiala**

 K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař,

 Česká republika – CZ

 tel: +420 702 210 199

e-mail: fiala@zelivska.cz

Každý účastník prohlídky bude povinen prokázat se na jejím začátku písemnou plnou mocí (nebo jiným právním titulem či dokladem, např. výpisem z obchodního rejstříku) opravňující jej účastnit se za daného dodavatele prohlídky místa plnění. Pro účely prokázání oprávnění k účasti dle předchozí věty postačí prostá kopie plné moci či jiného dokladu.

Prohlídky řešeného areálu se mohou z provozních důvodů a z důvodů bezpečnosti účastníků zúčastnit nejvýše dva zástupci dodavatele. Účast na prohlídce je na vlastní riziko zástupců dodavatele.

Prohlídka místa plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím stavem řešeného objektu a s jeho technickými a provozními parametry.

Při prohlídce místa plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy a připomínky, ale odpovědi na ně mají pouze informativní charakter a nejsou pro zadání veřejné zakázky závazné.

Pokud z prohlídky mísa plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k předmětu plnění či obsahu zadávací dokumentace, je dodavatel povinen vznést tento dotaz ve smyslu pokynů dle čl. 10 této zadávací dokumentace.

1. Elektronická komunikace – základní INFORMACE, PODÁNÍ nabídek

## Základní informace

Veškerá vzájemná komunikace mezi zadavatelem a dodavateli probíhá výhradně elektronicky, zejména prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, na kterém je provozován profil zadavatele, případně prostřednictvím datové schránky či emailové adresy kontaktní osoby zástupce zadavatele. Jiný způsob komunikace, s výjimkou prohlídky místa plnění, není možný.

Elektronický nástroj je dostupný na internetové adrese profilu zadavatele [**https://zakazky.zelivska.cz/profile\_display\_3.html**](https://zakazky.zelivska.cz/profile_display_3.html)a splňuje podmínky dle § 213 ZZVZ, jakož i příslušných ustanovení vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

## Podávání nabídek prostřednictvím Elektronického nástroje

Zadavatel požaduje podání nabídky v elektronické podobě výlučně s využitím Elektronického nástroje E-ZAK. Nabídka v elektronické podobě musí být doručena ve stanovené lhůtě a musí být autentická. Podání nabídky v tištěné podobě zadavatel nepřipouští. Pokud nebude nabídka doručena ve lhůtě pro podání nabídek, a to způsobem stanoveným v této zadávací dokumentaci, nepovažuje se nabídka za podanou.

Pro účely podání nabídek v elektronické podobě prostřednictvím Elektronického nástroje zadavatel stanoví následující podmínky.

Není-li v této zadávací dokumentaci uvedeno jinak, může být nabídka zpracována pouze v některém (některých) z akceptovatelných formátů, tj. v prostředí Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, a dále formátech PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Maximální velikost jednoho souboru je cca 25 MB.

**Šifrování nabídky proběhne na elektronickém nástroji automaticky**.

Zadavatel nepožaduje, aby nabídka (ani jednotlivé dokumenty obsažené v nabídce) byla dodavatelem podepsána prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel upozorňuje, že pro plné využití možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele, přičemž mu bude zřízen profil Dodavatele a také uživatelský účet, a rovněž zde musí provést ověření identity.

Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní údaje takové, které získal z veřejně přístupných zdrojů. Je povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné. Registrace dodavatele je zdarma.

Veškeré technické požadavky pro podání nabídky přes systém E-ZAK jsou popsány zde: <https://zakazky.zelivska.cz/manual.html>. V případě, že by se vyskytly problémy s podáním nabídky, může se účastník obrátit na technickou podporu E-ZAK na tel. čísle: +420 538 702 719, nebo e-mailu: podpora@ezak.cz.

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich datového připojení, aby byla nabídky podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídek se rozumí nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky do Elektronického nástroje, tj. včetně veškerých příloh).

Veškeré písemnosti zaslané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené okamžikem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemností v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemností nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoliv. Za řádné a včasné seznámení se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK jakož i správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.

## Lhůta pro podání nabídek

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek.

**Lhůta pro podání nabídek dle § 57 ZZVZ je uvedena v Oznámení o zahájení zadávacího řízení.**

Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, je právem zadavatele toto zadávací řízení zrušit. Za včasné doručení nabídek nese odpovědnost dodavatel.

1. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY, DALŠÍ POŽADAVKY A POKYNY ZADAVATELE

## Základní podmínky

* 1. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
	2. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel takového dodavatele bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení.

## Další požadavky a pokyny zadavatele

* 1. V případě společné účasti dodavatelů podávajících společnou nabídku zadavatel v souladu s § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ požaduje, aby odpovědnost z plnění veřejné zakázky nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně. Tuto skutečnost dodavatelé prokáží předložením smlouvy uzavřené mezi nimi, z níž jednoznačně vyplývá splnění tohoto požadavku zadavatele, popřípadě předložením jiného dokumentu prokazujícího tuto skutečnost (např. souhlasného prohlášení všech dodavatelů, kteří podali společnou nabídku).
	2. Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý dodavatel sám.
	3. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávacích podmínek, a to buď na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastní iniciativy.
	4. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.
	5. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
	6. Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté dodavateli použít, je-li to nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZZVZ.
	7. Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách této zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
	8. V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za charakteristické, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu (byť jiným způsobem).
	9. Zadavatel upozorňuje, že v případě porušení povinnosti dodavatele, jenž byl zadavatelem vybrán k uzavření Smlouvy (jako první, či další v pořadí v případě postupu podle § 125 ZZVZ), uzavřít Smlouvu či poskytnout k jejímu uzavření součinnost ve smyslu § 122 odst. 3 a § 124 odst. 1 ZZVZ, je zadavatel připraven přistoupit k vymáhání škody způsobené zadavateli tímto dodavatelem.
	10. Zadavatel rovněž upozorňuje, že v případě naplnění důvodů pro povinnost nebo možnost zadavatele zrušit zadávací řízení dle § 127 ZZVZ je připraven rozhodnout o zrušení zadávacího řízení této veřejné zakázky.
	11. Zadavatel upozorňuje, že u vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, v souladu s ustanovením § 122 odst. 4 ZZVZ, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen „**skutečný majitel**“) z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen „**evidence skutečných majitelů**“). Zjištěné údaje zadavatel uvede v dokumentaci o zadávacím řízení.
	12. V souladu s § 122 odst. 5 ZZVZ vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel ve výzvě podle § 122 odst. 3 ZZVZ vyzve rovněž k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,

2. seznam akcionářů,

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

* 1. Dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadávacího řízení.
	2. Zadavatel dále v souladu s § 104 písm. a) ZZVZ jako podmínku pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem požaduje prokázání základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ **všech** (tj. kvalifikačních ale i faktických) poddodavatelů vybraného dodavatele, kteří jsou známi, a to v následujícím rozsahu:

**Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ**

| **Způsobilým je dodavatel, který:** | **Způsob prokázání splnění** |
| --- | --- |
| a) | Nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele;podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu;podává-li nabídku pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu. | *Výpis z evidence Rejstříku trestů pro každou fyzickou a právnickou osobu, pro niž je dle zákona a zadávacích podmínek vyžadován.**Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem odeslání výzvy vybranému dodavateli.* |
| b) | Nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek. | *Čestné prohlášení.* *Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem odeslání výzvy vybranému dodavateli.* |
| c) | Nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění. | *Čestné prohlášení.* *Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem odeslání výzvy vybranému dodavateli.* |
| d) | Nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | *Čestné prohlášení.* *Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem odeslání výzvy vybranému dodavateli.* |
| e) | Není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. | *Čestné prohlášení.* *Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem odeslání výzvy vybranému dodavateli.* |

**Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ**

| **Zadavatel požaduje:** | **Způsob prokázání splnění** |
| --- | --- |
| a) | Předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;doklad nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují;v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. | *Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence.**Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem odeslání výzvy vybranému dodavateli.* |

1. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Otevírání nabídek bude zahájeno ihned po skončení lhůty pro podání nabídek.

Otevírání nabídek je neveřejné.

1. ZADÁVACÍ LHŮTA A JISTOTA

## Zadávací lhůta

Zadávací lhůta činí **180** kalendářních dnů a začíná běžet v souladu s § 40 odst. 1 ZZVZ okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Ustanovením § 40 ZZVZ se rovněž řídí stavění zadávací lhůty.

## Jistota

Zadavatel požaduje, aby dodavatel k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytli jistotu ve výši **20.000.000,- Kč.**

Jistotu poskytne dodavatel formou složení peněžní částky na účet zadavatele nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky.

## Jistota poskytnutá formou složení peněžní částky

V případě poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky platí níže uvedené údaje:

|  |  |
| --- | --- |
| bankovní spojení:  | Komerční banka, a.s. |
| číslo účtu:  | 115 - 1885570207/0100 |
| variabilní symbol: | IČO dodavatele |

Jistota musí být na účet zadavatele připsána nejpozději v pracovní den předcházející dni, ve kterém uplyne lhůta pro podání nabídek.

Dodavatel poskytne spolu s nabídkou sdělením údajů o provedené platbě zadavateli a v nabídce uvede číslo účtu, na který mu má být jistota v ZZVZ stanovených případech vrácena.

Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud dodavateli v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 7 nebo § 124 odst. 2 ZZVZ.

## Jistota složená formou bankovní záruky a pojištění záruky

Platnost bankovní záruky či pojištění záruky musí začínat nejpozději posledním dnem lhůty pro podání nabídky a trvat po celou dobu zadávací lhůty.

V případě poskytnutí jistoty formou pojištění záruky musí být pojistná smlouva uzavřena tak, že pojištěným je dodavatel a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v ZZVZ pojistné plnění.

Z obsahu záruční listiny bankovní záruky musí být nepochybné, že banka poskytne zadavateli plnění až do výše požadované částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy zadavatele v souladu se ZZVZ, a to na základě sdělení zadavatele, že dodavateli v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 7 nebo § 124 odst. 2 ZZVZ.

Elektronickou záruční listinu či prohlášení pojistitele dodavatel přeloží v originále prostřednictvím Elektronického nástroje společně s nabídkou jako oddělený dokument (tj. originální soubor poskytnutý bankou či pojistitelem včetně elektronických podpisů výstavce).

1. DODAVATELSKÝ – SUBDODAVATELSKÝ SYSTÉM

Zadavatel si v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje, že plnění spočívající v řízení stavby jako celku nesmí být poskytováno prostřednictvím poddodavatele (subdodavatele) a musí být tedy poskytováno přímo vybraným dodavatelem. Z uvedeného důvodu nelze část technické kvalifikace, spočívající v dispozici osobami z realizačního týmu uvedenými pod písm. a), b), odst. 4.15.2 této zadávací dokumentace, prokázat prostřednictvím poddodavatele.

Zadavatel zdůrazňuje, že tyto podmínky bude brát důrazně na zřetel v rámci posuzování splnění kvalifikace.

1. VÝHRADA ZMĚNY DODAVATELE

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje právo změny dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky. Ke změně dodavatele může zadavatel přistoupit pouze na základě výpovědi, nebo odstoupení od Smlouvy ze strany objednatele (zadavatele) na základě jednostranného ukončení Smlouvy.

Novým dodavatelem se v takovém případě stane dodavatel, který se v tomto zadávacím řízení umístil na základě kritérií pro hodnocení nabídek na místě následujícím za dodavatelem, s nímž byla původně uzavřena Smlouva, a zároveň bude splňovat podmínky účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel změnu dodavatele provede tak, že osloví dodavatele dle výše uvedeného klíče. Nový dodavatel bude oprávněn uzavřít Smlouvu za podmínek dle své nabídky (vč. podmínek cenových) podané v tomto zadávacím řízení.

Pokud tento nový dodavatel uzavření Smlouvy odmítne, zadavatel je oprávněn oslovit dalšího v pořadí atd.

1. Bankovní záruky a pojištění

## Zadávací lhůta

Zadavatel upozorňuje dodavatele na budoucí povinnost zajištění finanční (bankovní) záruky za provedení díla ve výši **80.000.000,-Kč** (slovy: osmdesát milionů korun českých)a za odstranění vad díla ve výši **100.000.000,-Kč** (slovy: sto milionů korun českých)**.**

Podrobné požadavky a podmínky k oběma finančním zárukám včetně možného uplatnění práva z finančních záruk pro zadavatele (objednatele) jsou uvedeny v čl. 12 Smlouvy.

## Pojištění

Zadavatel v rámci realizace předmětu veřejné zakázky přistupuje k tzv. Investorskému pojištění stavby. Podrobné požadavky a podmínky na rozsah a další parametry pojištění jsou uvedeny v ve Smlouvě a její Příloze.

1. SEZNAM PŘÍLOH

Nedílnou součást této zadávací dokumentace tvoří následující přílohy:

|  |  |
| --- | --- |
| **Příloha č. 1** | Vzor – Krycí list nabídky |
| **Příloha č. 2** | Vzor – Seznam významných stavebních prací |
| **Příloha č. 3** | Vzor – Seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky |
| **Příloha č. 4** | Závazný vzor Smlouvy |
| **Příloha č. 5** | Projektová dokumentace pro provedení stavby vč. Technických specifikací |
| **Příloha č. 6** | Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr |
| **Příloha č. 7** | Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky |
| **Příloha č. 8** | Předběžné tržní konzultace |
| **Příloha č. 9** | BIM Protokol |
| **Příloha č. 10** | BEP – Plán realizace BIM |
| **Příloha č. 11** | Čestné prohlášení o mlčenlivosti |
| **Příloha č. 12** | Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím |

V Praze dne 30. 6. 2022

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**VODA Želivka, a.s.** |

1. Pozn. Zadavatele: Na základě ustanovení § 79 odst. 5 ZZVZ bude srovnatelným dokladem zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele. [↑](#footnote-ref-2)